OBČINA TRZIN
župan, Anton Peršak

Številka: 29-5.2/2014

Datum: 26. 3. 2014

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE TRZIN

ZADEVA:  	Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin

NAMEN:                                          Sprejem Sklepa o potrditvi Novelacije Investicijskega programa

# PRAVNA PODLAGA: 	Zakon o lokalni samoupravi (Uradni  list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo  2, 27/08 – odl US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), Zakon o varstvu okolja (Uradni  list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 66/06 odl. US, 112/06 odl. US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 odl. US, 92/13), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/99, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02  ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13), Statut občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08, 5/12), 20. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

PREDLAGATELJ: 		g. Anton Peršak, župan

POROČEVALCA:                             g. Anton Peršak, župan

g. Andrej Gril, občinska uprava

Obrazložitev:

Projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, Vodooskrba v občini Trzin je del skupnega medobčinskega projekta, ki ima za glavno nalogo zgraditi in izboljšati nosilno distribucijsko vodovodno omrežje v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče in Trzin. Projekt širšega pomena predstavlja izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva prek zagotavljanja dovolj velikih količin pitne vode obstoječim in novo priključenim prebivalcem ter gospodarstvu, izboljšanja kakovosti pitne vode na tem območju in zmanjšanja izgub. Zaradi do sedaj zgrajenega koncepta vodovodnega omrežja, medsebojnih povezav in zagotavljanja rezervnih povezav ob izpadih glavnih povezav so omenjene občine pristopile k skupnemu reševanju problematike vodooskrbe. Največjo nevarnost predstavlja slaba kakovost pitne vode ter nezadostne količine pitne vode, saj obstoječi viri ne zadostijo potrebam po pitni vodi. Zaradi dotrajanosti je ta sistem nujno potrebno sanirati in ga nadgraditi.

Vodovodni sistem, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o. iz Domžal in Komunalnega podjetja Kamnik, d. d. je enovit sistem, ki se napaja z vodo iz lastnih vodnih virov. Izdatnost obstoječih vodnih virov ne zagotavlja v celoti nemotene vodooskrbe, zato se v okviru projekta načrtuje tudi revitalizacija vodnih virov na Mengeškem polju. Na področju občine Trzin se v okviru projekta obravnavata dva odseka (v dolžini 334 m in 1.446 m) na sistemu vodooskrbe. Izvajanje gradnje trzinskih primarnih vodovodnih povezav v skupni dolžini 1.780 m bomo začeli v letu 2014, hkrati pa bo aktivirano črpališče št. 5 in dolomitne vrtine VDG-1 na Mengeškem polju. Z izgradnjo bo ukinjen tudi del starega vodovoda. Ta projekt je strateškega pomena za prebivalce Domžal, Mengša in Trzina.

Projekt smo prijavili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Odločbe v finančni perspektivi 2007-2013 nismo prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in smo  še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. »ready to go« projektov. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nam je bilo izrecno povedano, da bodo naši »ready to go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014-2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek izvajanja projekta z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi nastali stroški po dnevu 1. 1. 2014 upravičeni. Zmanjševanje izgub na javnem vodovodnem omrežju in potreba po zagotavljanju varne dobave kakovostne vode občanom sta nas spodbudila, da z investicijo začnemo nemudoma.

Občina Trzin bo pristopila tudi k črpanju sredstev iz javnega razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete (ESRR) »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, kolikor ne bo uspela do objave javnega razpisa ESRR pridobiti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za skupni projekt črpanju sredstev iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI) Kohezijskega sklada EU.

V letu 2013 smo uspešno pridobili gradbeno dovoljenje, opravili izbor izvajalca, izbrano podjetje je Prenova Gradbenik, d. o. o. iz Ljubljane. Vrednost gradbenih del je 434.312,19 EUR brez DDV. Nadzor nad izvajanjem dela bo opravljalo podjetje Projekt, d. d. iz Nove Gorice, katerega vrednost je 12.800 EUR brez DDV.

Projekt bo predvidoma zaključen do izdaje Potrdila o prevzemu objekta , to je dne 27. 4. 2015.

Ocena finančnih posledic: Sprejem Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin bo imel finančne posledice za občinski proračun in NRP.

Do sedaj predvidena celotna vrednost naložbe v višini 1.050.834 EUR se uskladi in zniža na skupno vrednost 516.284,53 EUR, kar tudi odraža dejansko stanje na podlagi že sklenjenih pogodb.

| Viri financiranja | Stalne in tekoče cene v EUR | Delež |
| --- | --- | --- |
| Občina Trzin | 114.557,83 | 22,19% |
| MGRT (ESRR) | 401.726,70 | 77,81% |
| Skupaj | 516.284,53 | 100,00% |

# Predlog sklepa:

# Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni  list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo  2, 27/08 – odl US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), Zakona o varstvu okolja (Uradni  list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 66/06 odl. US, 112/06 odl. US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 odl. US, 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/99, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02  ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13), Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08, 5/12), 20. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) na 29. redni seji, dne 16. 4. 2014 sprejel

SKLEP

o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin

Občinski svet Občine Trzin potrjuje Novelacijo Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 29-5.2/2014                                            				                          Župan

Datum: 16. 4. 2014                                   			                                                Anton Peršak, l.r.