OBČINA TRZIN

Župan

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. št. 110/2002) ter 9. člena Statuta Občine Trzin sprejemam

# Program priprave

sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine domžale za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana občine domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine trzin, oboje dopolnitev 2003

1.člen

(vsebina programa priprave)

Ta program določa namen, cilje ter vsebino sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin Družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Trzin, oboje dopolnitev 2003 (v nadaljevanju Spremembe in dopolnitve plana), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta, roke za pridobitev smernic ter obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.

2.člen

(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve plana)

Eden od razlogov za začetek postopka sprememb in dopolnitev plana so razvojne potrebe občine, glavni razlog pa so pobude in predlogi pravnih in fizičnih oseb. Glede na 67. člen Zakona o urejanju prostora (Ur. l. št. 110/2002) se je občina dolžna odzvati na dane pobude najmanj enkrat na štiri leta. Občina Trzin ima nekatere pobude še iz leta 1998.

Glede na prostorske sestavine družbenega plana je struktura namenske rabe v Občini Trzin sledeča: cca. 37 % pokrivajo gozdne površine, cca. 41 % kmetijske površine, cca. 22 % površine pa zavzame poselitveno območje. Poselitveno območje je praktično povsem pozidano in dejansko ne omogoča možnosti za širitve naselja, hkrati pa iz danih pobud ugotavljamo, da so se v Občini Trzin pojavile potrebe po večjem številu novih stanovanjskih in poslovnih površin.

Naselje Trzin je razdeljeno na tri območja: obrtno industrijsko cono Trzin, stanovanjsko območje Mlake ter stari del Trzina, kjer je še nekaj kmetij znotraj naselja brez možnosti širitve.

Skozi občino potekajo glavne povezave proti Domžalam in Mengšu. Z vidika prometne varnosti je Mengeška cesta z veliko gostoto prometa za same prebivalce, predvsem starega Trzina, zelo problematična.

3.člen

(vsebina sprememb in dopolnitev plana)

Namen in cilji ter vsebina sprememb in dopolnitev plana so:

- zagotoviti lokacijo za obvoznico Trzin – Mengeš,

- zagotoviti nove površine za širitev naselja za stanovanjske namene,

- uskladitev plana tako, da je mogoče urediti (poravnati) robove naselja,

- uskladitev plana s pobudami in predlogi, ki imajo interes za preselitev ali razširitev kmetij,

- obravnava prejetih pobud in predlogov fizičnih in pravnih oseb ter

- manjši tehnični popravki veljavnega plana.

4.člen

(postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev plana)

Predviden postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev plana je sledeč:

- prva prostorska konferenca (že izvedena dne 17.2.2003),

- sprejem programa priprave,

- pridobivanje smernic od pristojnih nosilcev urejanja prostora,

- izbira izvajalca,

- priprava strokovnih podlag,

- priprava variantnih strokovnih rešitev,

- druga prostorska konferenca,

- prva obravnava na občinskem svetu,

- javna razgrnitev in javna obravnava,

- priprava stališč do pripomb,

- dopolnitev osnutka DP v skladu s stališči do pripomb,

- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenem DP,

- druga obravnava na OS in sprejem,

- pridobitev mnenja od ministra za prostor ter

- objava v uradnem glasilu.

Postopek, predviden v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremeni oz. razširi.

5.člen

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Sprememb in dopolnitev plana so:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Dunajska cesta 56-58, 1000 Ljubljana

- Zavod za gozdove RS, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 56-58, 1000 Ljubljana

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

- ELES, Elektro-Slovenija d.o.o, Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana

- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

- Geoplin d.o.o., Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

- Ministrstvo za promet, Urad za železnice, Langusova 4, 1535

- Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Cankarjeva cesta 4/II, p.p. 1571, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za rudarstvo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

- Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za obrambo, Urad RS za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana

Drugi

- župan Občine Trzin,

- strokovne službe občinske uprave,

- Odbor občinskega sveta Občine Trzin za okolje in prostor,

- Občinski svet Občine Trzin,

- Kmetijsko svetovalna služba ter

- drugi organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k sodelovanju pripravljavec prostorskega akta.

6.člen

(strokovne podlage)

Pri pripravi Sprememb in dopolnitev plana se pripravi:

- Analiza vseh do sedaj izdelanih gradiv, študij itd. (Inventarizacija in conacija občine Trzin kot strokovna podlaga za pripravo prostorskega plana; Conacija občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin in Vodice; Posebne strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine; demografska študija Občine Trzin idr.).

- Pregled – analiza dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Domžale in vseh njegovih sprememb za območje občine Trzin.

Poleg teh se pripravi še:

- analiza občine Trzin glede na širše območje,

- analiza geografskih značilnosti,

- analiza poselitve (razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom),

- morfološka analiza naselja in njegovih delov,

- prometna analiza (ceste, železnica, kolesarske poti, pešpoti),

- inventarizacija infrastrukture,

- analiza krajinskih značilnosti,

- vizualna analiza,

- pregled naravne in kulturne dediščine,

Pri pripravi Sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana se upošteva tudi Strategijo razvoja Občine Trzin za obdobje 2000 – 2004 in pripravi Strategijo razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 – 2010.

Seznam strokovnih podlag, predviden v programu priprave, se po potrebi lahko razširi.

7.člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve morajo biti izdelane tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec.

Izdela se približno tri variante ter njihove različice za celotno območje občine. Variante se nanašajo predvsem na:

- spremembo namembnosti na območju med OIC in Mlakami (v variantah se predvidi različno stopnjo širitve naselja, npr: 1. območje ostane v smislu širitve urbanih površin nedotaknjeno; 2. za individualno stanovanjsko gradnjo se nameni le del območja; 3. za individualno stanovanjsko gradnjo se predvidi celo območje med Mlakami in OIC, tako da se meja naselja v tem delu Trzina zaokroži) ter spremembo namembnosti v starem delu Trzina;

- spremembo namembnosti znotraj urbanih površin - ureditveno območje T14-športno rekreacijski park (v variantah se predvidi različno namembnost v posameznih delih ureditvenega območja T14) ter

- lokacijo obvozne ceste proti Mengšu (različna oddaljenost ceste od naselja).

Pripravljavec na javni razgrnitvi razgrne vse variantne rešitve z obrazložitvijo izbora rešitve.

Spremembe in dopolnitve plana se pripravijo v tekstualni in grafični obliki v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Ur. l. št. 110/2002). Pripravijo se Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin Družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Trzin, oboje dopolnitev 2003 – tekstualni del ter spremembe in dopolnitve kartografskega gradiva skladno z obveznimi republiškimi izhodišči in spremembami, ki so predmet sprememb in dopolnitev plana.

8.člen

(način pridobitve geodetskih podlag)

Geodetske podlage, v merilu 1:1000, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorsko izvedbenih aktov pridobi Občina Trzin.

9.člen

(roki)

Po sprejetju in objavi Programa priprave se v 30 dneh pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, istočasno občina začne z zbiranjem ponudb za izbiro izvajalca. V naslednjih treh mesecih se pripravijo potrebne strokovne podlage. Nato izbrani izvajalec v šestih mesecih pripravi variantne strokovne rešitve, nakar sledi druga prostorska konferenca ter prva obravnava na občinskem svetu. Po obravnavi na občinskem svetu se variantne rešitve javno razgrne za 30 dni. V okviru javne razgrnitve se pripravi tudi javna obravnava. Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb, izvajalec pa dopolni osnutek plana v skladu s stališči do pripomb. Tako pripravljen predlog se pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenja. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidena prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti. Po pridobitvi mnenj sledi druga obravnava na občinskem svetu in sprejem. Pred objavo v Uradnem vestniku se od ministra za prostor v roku 60 dni pridobi mnenje o usklajenosti Sprememb in dopolnitev plana z Zakonom o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter s prostorskimi akti države in z morebitnimi skupnimi akti.

Predviden rok za Spremembo in dopolnitev plana je 2 leti od sprejetja Programa priprave.

Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v Programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.

Rok za pridobivanje smernic od načrtovalcev urejanja prostora:

V skladu z Zakonom o urejanju prostora imajo pristojni nosilci urejanja prostora 30 dni časa, da podajo smernice za načrtovanje Sprememb in dopolnitev plana.

10.člen

(financiranje)

Pripravo in sprejemanje Sprememb in dopolnitev plana financira Občina Trzin. Občina ima v ta namen v  proračunu za leto 2003 predvidena sredstva na proračunski postavki 4021.

11.člen

(končne določbe)

Ta program prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trzin.

| Štev.: ž-8/2003 Datum: 31.12. 2003 | Ž U P A N Anton Peršak, l.r. |
| --- | --- |