- AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt LEK določa dejavnosti lokalne skupnosti, namenjene izvedbi lokalnega energetskega koncepta s časovnim in finančnim načrtom.

Akcijski načrt LEK se bo vsebinsko in oblikovno dopolnil glede na zahteve novega Energetskega zakona (vsebino zakona je Vlada RS potrdila na 29. redni seji dne 17. 10. 2013), in na njegovi podlagi sprejeti noveli Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov kot tudi novelaciji Priročnika za izdelavo LEK.

UKREP 1: Izdelava Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Občina Trzin Rok izvedbe: December 2014. Pričakovani dosežki: Sprejetje dokumenta LEK občine Trzin. Celotna vrednost projekta: Stroški izdelave projekta so zajeti v stroških dela. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Sprejet lokalni energetski koncept.

UKREP 2: Imenovanje energetskega upravljavca Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Občina Trzin Rok izvedbe: Maj 2014. Pričakovani dosežki: Imenovanje energetskega upravljavca/podjetja/LEA. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: učinkovito/neučinkovito upravljanje.

UKREP 3: Izdelava Akcijskega načrta izvajanja energetskih ukrepov iz LEK Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Energetski upravljavec/Občina Trzin/LEA. Rok izvedbe: enkrat letno (okvirno mesec september) pred pripravo eno-/dvoletnega proračuna. Pričakovani dosežki: Sprejet podroben akcijski načrt izvajanja ukrepov iz LEK za naslednje koledarsko leto oz. v primeru načrtovanja dvoletnega proračuna, tudi za leto, ki temu letu sledi, na podlagi katerega se pristopi ik načrtovanju finančnih sredstev iz proračuna in ostalih virov sofinanciranja. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Potrjen akcijski načrt, izvedeni ukrepi.

UKREP 4: Noveliranje in posodabljanje LEK in akcijskega načrta Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Občina Trzin, energetski upravljavec. Rok izvedbe: kontinuirano posodabljanje. Pričakovani dosežki: Sprejet noveliran oz. nov LEK občine Trzin z zajetimi vsemi obveznimi sestavinami, ki jih predpisuje Uredba; ob tem tudi zagotavljanje aktualnosti samega dokumenta in ukrepov ter kandidiranje na razpisih za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Aktualnost LEK, novelacija oz. nov LEK.

UKREP 5: Poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih akcijskega načrta Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Energetski upravljavec. Rok izvedbe: Enkrat letno. Pričakovani dosežki: izdelava poročila za potrebe občinskega sveta in pristojnega ministrstva. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Redna poročila, spoštovanje rokov v zakonu.

UKREP 6: Poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih akcijskega načrta Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Energetski upravljavec. Rok izvedbe: Enkrat letno. Pričakovani dosežki: izdelava poročila za potrebe občinskega sveta in pristojnega ministrstva. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: Redna poročila, spoštovanje določil v zakonu.

UKREP 7: Spremljanje razpisov in priprava dokumentacije za izvedbo projektov in ukrepov Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Energetski upravljavec. Rok izvedbe: kontinuirano. Pričakovani dosežki: spremljanje aktualnih razpisov na področju URE in OVE ter kandidiranje za sredstva. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: uspešne prijave na razpise, pridobivanje sredstev.

UKREP 8: Izvedba energetskega pregleda javne stavbe Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Energetski upravljavec, zunanji izvajalec. Rok izvedbe: 2014. Pričakovani dosežki: poročilo o izvedenem energetskem pregledu bo osnova za načrtovanje proračunskih sredstev za energetsko sanacijo stavbe ________________________. Celotna vrednost projekta: 2.500 € + DDV Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 50% neto zneska + DDV Drugi viri financiranja: 50 % neto zneska Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: izdelan razširjen energetski pregled.

UKREP 9: Izdelava podrobnega dolgoročnega načrta sanacije javnih stavb Področje: Izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Občina Trzin, Občinski svet, Energetski upravljavec. Rok izvedbe: 2014 - 2020 Pričakovani dosežki: izdelava prioritetnega vrstnega reda sanacije stavb, načrt sanacije in terminski plan. Izdelan načrt služi kot podlaga za načrtovanje potrebnih finančnih sredstev za izvedbo. Pričakovano 20% znižanje specifične rabe energije za ogrevanje in 5% nižanje rabe električne energije. Celotna vrednost projekta: Stroški so zajeti v stroških dela/_________. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: izdelan načrt sanacije javnih objektov.

UKREP 10: Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave Področje: Izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 Nosilec: Občina Trzin Odgovorni: Občina Trzin, Energetski upravljavec, zunanji izvajalec. Rok izvedbe: 2014 - 2017 Pričakovani dosežki: prenova obstoječe javne razsvetljave z namenom zmanjšanja porabe el. energije ter doseganje določil iz Uredbe. Celotna vrednost projekta: _______________________ Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 100% Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: ustreznost svetilk glede na uredbo in zmanjšanje porabe električne energije ter stroškov vzdrževanja.

UKREP 11: Načrt spodbujanja uvajanja izrabe sončne energije in toplotnih črpalk za vse novogradnje, obstoječe javne in zasebne objekte Področje: 25% delež v rabi končne energije leta 2020 Nosilec: Občina Trzin ali zasebni investitor. Odgovorni: Energetski upravljavec, energetski svetovalci. Rok izvedbe: 2014, nato kontinuirano. Pričakovani dosežki: povečanje deleža OVE pri rabi energije. Celotna vrednost projekta: v okviru energetskega upravljanja znotraj občine. Financiranje, ki ga zagotavlja občina: zajeto v stroških dela. Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: cilj dosežen/ni dosežen.

UKREP 12: Priprava dolgoročne promocijske kampanje spodbujanja in uvajanja URE v gospodinjstvih Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin. Odgovorni: Energetski upravljavec, energetski svetovalci. Rok izvedbe: 2014, nato kontinuirano. Pričakovani dosežki: Povečanje ozaveščenosti občanov glede porabe energije, predstavitev LEK, obveščanje občanov o možnostih financiranja ukrepov URE in OVE in ostale aktivnosti, kot so: izobraževanje za zmanjšanje toplotnih izgub stavbe, uporaba OVE, svetovanje pri načrtovanju sanacije, pomoč pri iskanju finančnih virov. Celotna vrednost projekta: ________________ Financiranje, ki ga zagotavlja občina: zajeto v stroških dela. Drugi viri financiranja: 0 Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: cilj dosežen/ni dosežen.

UKREP 13: Izvedba predavanj in energetskih delavnic za občane Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin. Odgovorni: Energetski upravljavec, energetski svetovalci. Rok izvedbe: 2014, nato kontinuirano. Pričakovani dosežki: osveščanje in spodbujanje občanov za energetsko sanacijo njihovih objektov Celotna vrednost projekta: 1.000 €/delavnico + DDV Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 50% neto zneska + DDV Drugi viri financiranja: 50% neto zneska – zunanji partnerji Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: cilj dosežen/ni dosežen.

UKREP 14: Objava razpisa za subvencioniranje obrestne mere pri izvajanju ukrepov URE in izrabe OVE pri občanih Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin. Odgovorni: Energetski upravljavec. Rok izvedbe: 2014, nato kontinuirano. Pričakovani dosežki: spodbujanje in finančna pomoč pri energetski sanaciji objektov, ki so v lasti občanov Celotna vrednost projekta: 4.000 € v letu 2013, 2.500 € v letu 2014 Financiranje, ki ga zagotavlja občina: do 500 €/vlogo na način subvencioniranja obrestne mere Drugi viri financiranja: občani Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: cilj dosežen/ni dosežen.

UKREP 15: Vzpostavitev polnilnega mesta za električna vozila Področje: Učinkovito energetsko upravljanje Nosilec: Občina Trzin. Odgovorni: Energetski upravljavec. Rok izvedbe: 2014. Pričakovani dosežki: vzpostavitev polnilnega mesta Celotna vrednost projekta: 6.000 € Financiranje, ki ga zagotavlja občina: 25 % Drugi viri financiranja: 75% zunanji izvajalec Opredelitev kazalnika za merjenje uspešnosti izvajanja ukrepa: cilj dosežen/ni dosežen.