OBČINA TRZIN
župan, Anton Peršak

Številka: 29-5.1/2014

Datum: 26. 3. 2014

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE TRZIN

ZADEVA:  	Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

NAMEN: 	Potrditev Novelacije Investicijskega programa

# PRAVNA PODLAGA: 	Zakon o lokalni samoupravi (Uradni  list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo  2, 27/08 – odl US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), Zakon o varstvu okolja (Uradni  list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 66/06 odl. US, 112/06 odl. US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 odl. US, 92/13), Statut občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08, 5/12), Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik OT, št. 11/07, 3/09, 6/10, 6/13), 20. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

PREDLAGATELJ: 		g. Anton Peršak, župan

POROČEVALCI:                               g. Anton Peršak, župan

ga. Marjeta Stražar, direktorica JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o.

g. Andrej Gril, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe

OBRAZLOŽITEV:

Občine Cerklje na Gorenjske, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin so za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik« pripravile vlogo za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in so trenutno s projektom uvrščene na seznam 11tih pregledanih pripravljenih projektov. Sredstva občinam še niso bila dodeljena. Zaradi zakonskih rokov, ki jih narekuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) in zaradi dejstva, da so vsi stroški nastali po 1.1.2014 upravičeni za refundacijo v skladu s kohezijskimi pravili, so občine lastnice sprejele odločitev, da bodo investicijo v nadgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale-Kamnik začele izvajati z lastnimi sredstvi. Hkrati je bila sprejeta odločitev, da se nadaljuje s postopki pridobitve sredstev iz Kohezijskega sklada in v primeru pridobitve sredstev s strani Kohezijskega sklada v perspektivi 2007-2013 ali 2014-2020, bodo za financiranje projekta uporabljena tudi omenjena sredstva.

Nadgradnja CČN Domžale-Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilj je:

•	reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje,

•	zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov,

•	zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale-Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) je za območje poselitve Domžale-Kamnik in s tem CČN Domžale-Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do dne 22. 8. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje. Glavni argument za nadgradnjo CČN je tako v doseganju iztočnih parametrov v skladu z omenjeno uredbo.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je tudi izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

Občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.

Za izvedbo investicije smo do leta 2012 pripravili vso potrebno projektno dokumentacijo. V letu 2013 smo izdelali razpisno dokumentacijo, izvedli smo postopke javnega naročanja ter izbor izvajalca del.

Pripravljalna faza (že izvedeno do dne 31.12.2013)

| Pripravljalna faza | Skupaj | do 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDV (20%) | 63.082,73 | 63.082,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Občina Domžale | 25.548,51 | 25.548,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50% |
| Občina Kamnik | 21.618,45 | 21.618,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,27% |
| Občina Mengeš | 9.462,41 | 9.462,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00% |
| Občina Komenda | 3.614,64 | 3.614,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73% |
| Občina Trzin | 2.838,72 | 2.838,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50% |

* Strošek DDV za pripravljalno fazo je nastal pred 30.6.2013 in je obračunan po 20% stopnji

Nadgradnja CČN je predvidena od druge polovice leta 2014 do konca prve polovice leta 2017, sledi 10-mesečno poskusno obratovanje. V tem času bo potekal tudi strokovni nadzor nad gradnjo.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Sprejem Investicijskega programa pomeni naslednjo obremenitev občinskega proračuna za obdobje naslednjih let 2014-2018:

Izvedba

| Nadgradnja CČN | Skupaj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj | 15.126.111,00 | 1.767.126,67 | 6.225.793,33 | 5.469.454,54 | 1.639.412,46 | 24.324,00 | 100,000% |
| Občina Domžale | 4.775.918,29 | 557.952,57 | 1.965.731,99 | 1.726.925,58 | 517.628,09 | 7.680,06 | 31,574% |
| Občina Kamnik | 4.642.354,73 | 542.348,85 | 1.910.758,23 | 1.678.630,29 | 503.152,08 | 7.465,28 | 30,691% |
| Občina Mengeš | 2.543.153,04 | 297.107,01 | 1.046.742,63 | 919.579,39 | 275.634,42 | 4.089,59 | 16,813% |
| Občina Komenda | 936.003,75 | 109.349,80 | 385.252,09 | 338.449,85 | 101.446,84 | 1.505,17 | 6,188% |
| Občina Trzin | 1.002.861,16 | 117.160,50 | 412.770,10 | 362.624,84 | 108.693,05 | 1.612,68 | 6,630% |
| Občina Cerklje na Gorenjskem | 1.225.820,04 | 143.207,95 | 504.538,29 | 443.244,60 | 132.857,99 | 1.971,22 | 8,104% |

PREDLOG SKLEPA:

# Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni  list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo  2, 27/08 – odl US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), Zakona o varstvu okolja (Uradni  list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 66/06 odl. US, 112/06 odl. US, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 odl. US, 92/13), Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08, 5/12), Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik OT, št. 11/07, 3/09, 6/10, 6/13), 20. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) na 29. redni seji, dne 16. 4. 2014 sprejel

SKLEP

o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

Občinski svet Občine Trzin potrjuje Novelacijo Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 29-5.1/2014                                            				                          Župan

Datum: 16. 4. 2014                                   			                                                Anton Peršak, l.r.